# Proyecto ATP Manami

Fecha: 21/08/2026

Redactante: Matias Patricio Rosales Romero

# Índice

Índice	2

Descripción Proyecto ATP	3

Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	3

Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura.	4

Objetivos claros y coherentes	4

Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos.	5

Plan de trabajo para el proyecto APT	5

Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades	5

# Descripción Proyecto ATP

El proyecto Manami tiene como principal objetivo desarrollar una solución tecnológica que ayude a los tiempos ocupados a la hora de realizar inventario, compra de materiales y procesamiento de pedidos, el problema busca ser desarrollado con kotlin usando SQLite para almacenamiento local y MySQL para almacenamiento en la nube para ocuparse en un entorno android.

# Relación del proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El labores de levantamiento y análisis de requerimientos: identifican el problema en este caso siendo mucho tiempo invertido en la gestión del inventario y el tiempo perdido a la hora de hacer pedidos buscando materiales precio-calidad identificamos estos problemas y con esto podemos obtener los requerimientos funcionales y no funcionales.

Desarrollo, Adaptación e Integración de Sistemas: Desarrollaremos la solución siendo la app Manami , implementaremos y integraremos en el entorno de trabajo Manami

Seguridad de Sistemas Computacionales: debido a que se cuenta con datos delicados se desarrollará seguridad que proteja los datos inicios de sesión y encriptado de datos relevantes , se utilizara la ISO/IEC 27001.

Aseguramiento de la calidad del software para comprobar que el software vaya bien encaminado se desarrollarán pruebas de calidad , se le mostrará al cliente al terminar un sprint, se desarrollará con código limpio y comentado, se utilizara la ISO/IEC 25010 .

Gestión de proyectos informáticos: para hacer una correcta gestión se realizará informes, control de versiones, cartas gantt ocupando la metodología scrum.

gestión de la información: Diseño y estructuración del modelo de datos para el control de inventarios, compras y pedidos, asegurando la consistencia entre SQLite (local) y MySQL (remoto)

entornos de operación, lenguajes de programación y tecnología : Uso del entorno de desarrollo Android, lenguaje de programación Kotlin y motores de bases de datos relacionales (SQLite / MySQL)

# Argumento del por qué el proyecto es factible a realizarse dentro de la asignatura.

El proyecto busca ser desarrollado dentro de un periodo menor a cuatro meses en el cual no necesita grandes inversiones de capital y cuenta con estructuras de diseño conocidas y realizadas muchas veces a lo largo de la carrera ingeniería informática, las que no se han realizado dentro la carrera informática cuento con experiencia inicial(IA)

# Objetivos claros y coherentes

- Sprint 0

  - Acta de constitución

  - Toma de RF y RNF

  - User Stories

  - Creación plan Arquitectónico

  - Generación de matriz trazabilidad

  - Toma de riesgos a lo largo del proyecto

  - Desarrollar Una carta gantt

  - Creación de prototipos Figma

  - Migración historial pedidos Papel a base de datos

- Sprint 1

  - Autenticación de usuario

  - CRUD PEDIDOS

  - Validación de Datos en Pedidos

  - Calendarios Pedidos

  - Crud Inventarios

  - Validación de Datos en Pedidos

  - Cerrar sesión

- Sprint 2

  - Envío de notificaciones por correo

  - ajustes de aplicación notificaciones

  - Copia de respaldo automática

  - Reducción de materiales al completar el pedido

  - Vista Prioritaria de Pedidos Próximos a Vencer

  - Vista inventario función rápida agregar material

  - Notificaciones pedidos chatbot

  - Chat Bot

  - Vista inventario función rápida agregar material

- Sprint 3

  - Dashboard rendimiento mensual

  - Dashboard costos

  - Dashboard rendimiento estados pedidos

  - Predicciones materiales

# Propuesta metodológica de trabajo que permita alcanzar los objetivos.

SCRUM debido a la flexibilidad y adaptabilidad Al trabajar con un equipo de dos desarrolladores y con un alcance acotado a la gestión de inventario, compras y pedidos, SCRUM permite realizar entregas incrementales y funcionales en ciclos cortos (Sprints) ,

también La metodología facilita abordar de manera paralela la construcción de los Requisitos Funcionales y el cumplimiento de Requisitos No Funcionales.

# Plan de trabajo para el proyecto APT

Fase 1: Inicio y Definición del Proyecto (Sprint 0)

Fase 2: Desarrollo( Sprint 1 y 2)

Fase 3: Termino de desarrollo, integración y cierre (Sprint 3)

# Propuesta de evidencias que darán cuenta del logro de las actividades

- prototipos Figma

- Daily meeting

- Creación plan Arquitectónico

- Generación de matriz trazabilidad

- Reuniones con el Cliente

- Solución tecnológica APP

- Acta de constitución

- Toma de RF y RNF

- User Stories

- Toma de riesgos a lo largo del proyecto

- Desarrollar Una carta gantt

- Creación de prototipos Figma

- Migración historial pedidos Papel a base de datos